|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACROPROCESO** | Lluvia de ideas y distribución de tareas iniciales | **ACTA No.** | 01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS BASICOS: | | | |
| **OBJETIVO** | Determinar el objetivo, funcionalidad y publico final que tendrá nuestro desarrollo. | | |
| **LUGAR** | Virtual | **FECHA REUNION** | 28- agosto - 2020 |
| **ELABORADA POR** | Johan Nicolas Soler Hernández | **HORA INICIO** | 4:30 pm |
| **HORA FIN** | 6:00 pm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATOS PARTICIPANTES** | | |
| **PARTICIPANTE** | **AREA / EMPRESA** | **CARGO** |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

|  |
| --- |
| **Agenda:** |
| **4:30 pm:** Reunión el grupo completo por medio de Teams para concretar ideas sobre el futuro desarrollo del proyecto. |
| **Desarrollo:** |
| Nos reunimos por primera vez con todo el grupo, hablamos sobre el objetivo y la intención de desarrollar esta aplicación, asi mismo se creo el repositorio en Git Hub y el grupo en Teams para facilitar las reuniones, asignamos algunas tareas iniciales necesarias para el primer documento. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACROPROCESO** | Primer entregable del proyecto | **ACTA No.** | 02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS BASICOS: | | | |
| **OBJETIVO** | Organizar el documento final que se presentara en la primera entrega del proyecto y creación de historias de usuarios. | | |
| **LUGAR** | Virtual | **FECHA REUNION** | 4 – septiembre - 2020 |
| **ELABORADA POR** | Johan Nicolas Soler Hernández | **HORA INICIO** | 8:00 am |
| **HORA FIN** | 10:00 am |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATOS PARTICIPANTES** | | |
| **PARTICIPANTE** | **AREA / EMPRESA** | **CARGO** |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

|  |
| --- |
| **Agenda:** |
| **8:00 am:** Reunión con el equipo completo por medio de Teams para discutir sobre los avances del proyecto, la documentación e ideas para mejorar. |
| **Desarrollo:** |
| Todo el grupo se reunió para organizar y colocarle un formato APA al documento final, asi mismo entre todos se revisó la redacción del documento, se re plantearon los objetivos y se concretaron los objetivos específicos, además se crearon las historias de usuarios y una primera idea de la base de datos. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACROPROCESO** | Mockups, funcionalidad y objetivo | **ACTA No.** | 03 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS BASICOS: | | | |
| **OBJETIVO** | Crear los primeros mockups centrándose en cómo será la utilización de la aplicación tanto para grupos como de manera individual. | | |
| **LUGAR** | Virtual | **FECHA REUNION** | 10 – septiembre - 2020 |
| **ELABORADA POR** | Johan Nicolas Soler Hernández | **HORA INICIO** | 9:00 am |
| **HORA FIN** | 11:00 am |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATOS PARTICIPANTES** | | |
| **PARTICIPANTE** | **AREA / EMPRESA** | **CARGO** |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

|  |
| --- |
| **Agenda:** |
| **9:00 am:** Reunión del grupo para hablar de la funcionalidad y la parte grafica que tendría la aplicación por medio de Teams. |
| **Desarrollo:** |
| Se comenzaron lo primeros mockups reuniendo referencias de aplicaciones móviles similares, se planteo el uso de logos en “píxel art” para mantener el enfoque atractivo, asi mismo se asignó la creación de del logotipo con el mismo arte. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACROPROCESO** | Distribución y reparto para la semana | **ACTA No.** | 04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS BASICOS: | | | |
| **OBJETIVO** | Organizar las épicas en el repositorio con el uso de Zen Hub y asignación de tareas generales para la semana. | | |
| **LUGAR** | Virtual | **FECHA REUNION** | 11 – septiembre - 2020 |
| **ELABORADA POR** | Johan Nicolas Soler Hernández | **HORA INICIO** | 4:30 pm |
| **HORA FIN** | 6:00 pm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATOS PARTICIPANTES** | | |
| **PARTICIPANTE** | **AREA / EMPRESA** | **CARGO** |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

|  |
| --- |
| **Agenda:** |
| **9:00 am:** Reunión enfocada en dividir las tareas para comenzar el desarrollo y terminar la documentación primordial. |
| **Desarrollo:** |
| Se crearon y asignaros las tareas a los integrantes del grupo por medio del Zen Hub, asi mismo se pidió una revisión a la profesora Isabel Mahecha para revisar que la plantación este bien. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACROPROCESO** | Reunión sobre Curso y tareas de la semana | **ACTA No.** | 05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS BASICOS: | | | |
| **OBJETIVO** | Revisar los avances y alcances que se lograron con respecto al curso de desarrollo web además de asignar las tareas de la semana. | | |
| **LUGAR** | Virtual | **FECHA REUNION** | 14 – septiembre - 2020 |
| **ELABORADA POR** | Johan Nicolas Soler Hernández | **HORA INICIO** | 10:30 am |
| **HORA FIN** | 11:00 am |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATOS PARTICIPANTES** | | |
| **PARTICIPANTE** | **AREA / EMPRESA** | **CARGO** |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

|  |
| --- |
| **Agenda:** |
| **10:00 am:** Reunión enfocada en hablar sobre los avances del curso de Coursera, también planear el cómo lograríamos sacar una primera versión del aplicativo. |
| **Desarrollo:** |
| Se asigno como tarea principal el avanzar en el curso y terminar el diagrama de clases, asi mismo revisar la posibilidad de crear algunos assets para una primera versión. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACROPROCESO** | Reunión de avances e ideas | **ACTA No.** | 06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS BASICOS: | | | |
| **OBJETIVO** | Revisar los avances conseguidos durante la semana, además de la posibilidad de implementar algunas tecnologías específicas. | | |
| **LUGAR** | Virtual | **FECHA REUNION** | 18 – septiembre - 2020 |
| **ELABORADA POR** | Johan Nicolas Soler Hernández | **HORA INICIO** | 10:15 am |
| **HORA FIN** | 11:00 am |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATOS PARTICIPANTES** | | |
| **PARTICIPANTE** | **AREA / EMPRESA** | **CARGO** |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

|  |
| --- |
| **Agenda:** |
| **10:00 am:** Reunión enfocada en el avance realizado según las tareas propuestas, además se plantea el siguiente paso para la semana que viene. |
| **Desarrollo:** |
| Se reviso el diagrama de clases y el avance del frontend, se revisaron las clases virtuales y el progreso a futuro que podrá tener el desarrollo. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACROPROCESO** | Replantación de sprints anteriores y siguiente | **ACTA No.** | 07 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS BASICOS: | | | |
| **OBJETIVO** | Revisar los avances conseguidos durante la semana, además de la posibilidad de implementar algunas tecnologías específicas. | | |
| **LUGAR** | Virtual | **FECHA REUNION** | 18 – septiembre - 2020 |
| **ELABORADA POR** | Johan Nicolas Soler Hernández | **HORA INICIO** | 3:00 pm |
| **HORA FIN** | 5:00 pm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATOS PARTICIPANTES** | | |
| **PARTICIPANTE** | **AREA / EMPRESA** | **CARGO** |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

|  |
| --- |
| **Agenda:** |
| **3:00 pm:** Reunión enfocada en el avance realizado según las tareas propuestas, además se plantea el siguiente paso para la semana que viene. |
| **Desarrollo:** |
| Se reviso el diagrama de clases y el avance del frontend, se revisaron las clases virtuales y el progreso a futuro que podrá tener el desarrollo. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACROPROCESO** | Planeación de exposición y desarrollo semanal | **ACTA No.** | 08 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS BASICOS: | | | |
| **OBJETIVO** | Se dejar una base de la exposición que se debe presentar y plantearse el desarrollo del sprint | | |
| **LUGAR** | Virtual | **FECHA REUNION** | 21 – septiembre - 2020 |
| **ELABORADA POR** | Johan Nicolas Soler Hernández | **HORA INICIO** | 10:00 am |
| **HORA FIN** | 12:00 am |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATOS PARTICIPANTES** | | |
| **PARTICIPANTE** | **AREA / EMPRESA** | **CARGO** |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

|  |
| --- |
| **Agenda:** |
| **10:00 am:** Reunión enfocada en el avance realizado según las tareas propuestas, además se plantea el siguiente paso para la semana que viene. |
| **Desarrollo:** |
| Se creo un documento en Power Point con la intención de darle sentido a la exposición que realizaremos y asi mismo, se hablo de la base de datos y su implementación en el proyecto, además se plantea el pasar algunos mockups al desarrollo. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MACROPROCESO** | Revisión semanal | **ACTA No.** | 09 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS BASICOS: | | | |
| **OBJETIVO** | Se revisa lo conseguido en la semana y se termina de completar la exposición planteada. | | |
| **LUGAR** | Virtual | **FECHA REUNION** | 24 – septiembre - 2020 |
| **ELABORADA POR** | Johan Nicolas Soler Hernández | **HORA INICIO** | 10:00 am |
| **HORA FIN** | 12:00 am |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATOS PARTICIPANTES** | | |
| **PARTICIPANTE** | **AREA / EMPRESA** | **CARGO** |
| Jhon Jairo Ballen Agudelo | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Johan Nicolas Soler Hernández | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Andrés Mateo Esteban Suarez | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Danny Jersson Ochoa Peralta | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Julián Enrique Muñoz Castro | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Jesús David Castillo Torres | Ing. Sistemas. | Estudiante |
| Juan Pablo Gómez | Ing. Sistemas. | Estudiante |

|  |
| --- |
| **Agenda:** |
| **10:00 am:** Reunión enfocada en el avance realizado según las tareas propuestas, además se plantea el siguiente paso para la semana que viene. |
| **Desarrollo:** |
| Se dio por terminado el power point de la exposición, además se habla sobre los logros conseguidos en la nube y la inserción de datos, queda pendiente el en lace y verificación de datos en la autentificación asi como los cambios planteados en el Frontend. |